附件4：

合同样本

甲方：广州医科大学附属第五医院

乙方：

经双方协商，甲方将                    项目委托乙方施工。为了明确双方的权利和义务，促使双方在施工过程中互相配合，按时、保质、保量安全完成施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和国家法律法规，遵循、公平、自愿、平等和诚信的原则，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：广州黄埔区港湾路621号。

2.项目名称：广州医科大学附属第五医院DSA室电力工程项目

3.施工内容：广州医科大学附属第五医院新建DSA室的相关低压电缆和接地网铺设。

4.施工过程中，甲乙双方需按照实际施工情况做好工程量清单核实，并要求双方代表人签字确认。最终合同总额按照项目实际工程量进行结算，上浮金额不得超过10%。

5.施工总天数：      天。

6、承包方式：包工、包料、包质量、文明、安全施工。

第二条：质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，经双方应确认合同内容可做相应调整，如费用增加超过合同金额10%的，需另签订补充合同。

4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

5.工程质保期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应费用。因上述原因给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；质保期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。质保期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务。

6.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。

7. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

第三条：付款方式

1、合同经双方签订生效后10个工作日内，甲方支付项目预算总额的30%，

2、当项目实施进度达到50%时，经甲方确认后10个工作日内，甲方支付项目预算总额的20%，

3、本项目结算完成后，按照结算总金额的5%扣除质保金，待一年质保期后结清；

4、扣除质保金后，剩余工程款在项目结算完成后10日个工作日内，由甲方一次性支付给乙方。

第四条：违约责任

1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按合同金额的千分之一作为违约金罚款支付给甲方，最高不超过合同金额的10%。如果因甲方方原因而延迟完工，每日按合同金额的千分之一作为违约金罚款支付给乙方方，最高不超过合同金额的10%。

2. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

第五条：权利和义务

1. 甲方责任

1 )甲方如有施工区域相关的房屋平面图及水、电、气线路图，需向乙方提供，并进行现场交底。如甲方不能提供相关资料，乙方不得以此为借口，拖延施工进度。

2 )按合同约定节点支付工程款。

2. 乙方责任

1 )指派一名工作人员为乙方工地负责人，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

2 )负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。在施工期间,施工区域发生的责任事故，均由乙方承担，与甲方无关。

3）因乙方工程质量问题，造成在设备设施损坏及人员人身安全等问题，相关责任均由乙方承担。

第六条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第七条：争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，依法向甲方所属地管辖权的人民法院起诉。

第八条：合同的变更

合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

第九条：合同生效

1.本合同双方盖章，签字后生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：广州医科大学附属第五医院          乙方：

法人（代理人）签字：　　　　　　　　　  法人（代理人）签字：

签约日期：　　　　　　　　 　　　       签约日期：