附件二

建设工程专项设计合同

（规划专项设计合同）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发   包  人：

设   计  人：

签 订 日 期：

中华人民共和国建设部  监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担               专项设计，工程地点在                    ，经双方协商一致,签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据。

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程规划立项批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人的“工程设计委托书”

2.2 发包人提交的用地范围、规划设计要点，地形图及用地红线图等基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

a．执行中华人民共和国现行建设行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

b. 符合中华人民共和国建设部《建设工程设计文件编制深度的规定》（2003）

c. 符合行业及地方通用标准和惯例，符合广州市城市规划建设管理的要求。

d. 满足发包人提供的《工程设计委托书》中经双方确认的技术要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 工程设计委托书

3.3 双方可能签订的协议

3.3 发包人提出的书面要求

第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计委托书(附工程设计要求) | 原件1份 | 合同签订后五天内 | 发包人必须及时提交所有资料。逾期交付，设计人提交阶段成果的时间将顺延。 |
| 2 | 建设用地规划许可证及规划用地红线图 | 复印件1份 | 合同签订后五天内 |  |
| 3 | 比例尺为1/500的实测地形图 | 电子文件及原件一式3份 | 合同签订后五天内 |  |
| 4 | 规划管理部门批复的规划设计要点及规划审批文件 | 复印件1份 | 各阶段规划报建批复后三天内 |  |
| 5 | 有关用地周边市政工程设施现状图和道路坐标标高资料 | 原件1份 | 规划方案批复后三天内 |  |
| 6 | 各专业管理部门的批复文件 | 复印件1份 | 报建批复后三天内 |  |

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间

| 文件名称 | 中心内容 | 成果形式 及份数 | 提交 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修建性详细规划 | （1）规划设计说明书； （2）经济技术指标； （3）修建性详细规划总平面； （4）道路路与交通系统规划设计； （5）绿地系统与景观水系规划； （6）竖向规划及土方平衡； （7）管线综合规划： 1)供水工程建设规划； 2)排污工程建设规划； 3)供电工程建设规划； 4)燃气工程建设规划； - 通讯工程建设规划。 - （8）电子文件。 | 蓝图6份 | 合同签订后10个工作日内 |

第六条 工程设计取费

本合同约定项目的设计收费按照《广东省城市规划收费标准的建议》计取，其中：

修建性详细规划收费标准如下：规划面积≤5公顷一般地区修建性详细规划收费基价为10万元，本工程修建性详细规划设计费为：

第七条 设计费的支付方式

7.1 本合同签订后三天内，发包人向设计人支付总设计费的20%计人民币             元整（￥        元）作为定金。合同结算时定金抵作设计费。

7.2 设计人提交修建性详细规划后15天内，发包人向设计人支付总设计费的40%，计人民币              元整（￥         元）；

7.3设计人提交修建性详细规划审批通过后15天内，发包人向设计人支付总设计费的40%，计          元整（￥        元）。

7.4设计人在向发包人请款时应提供等额的有效发票。

第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内， 设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应按设计人所耗工作量酌情向设计人支付返工费，最高不超过合同金额的10%。

8.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

8.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.5设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 设计合理使用年限为 二十 年。

8.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

8.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，延误15天以内每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；延误15天以上发包人有权终止合同。

8.2.5设计人按规定参加发包人组织的设计审查，并根据审查结论对不超出原定范围的设计内容和文件做必要调整补充。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争端解决

本规划设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。协商不成的，双方均可向发包人所在地人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1发包人要求设计人提供超过本合同规定的图纸和文件份数，应按照增加部分的直接成本另行支付费用。

11.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.3本合同一式 四 份，发包人 二 份，设计人 二 份。双方签字盖章即生效。

11.4本合同经双方签字后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

以下无正文

发包人名称（盖章）：           设计人名称（盖章）：

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

住    所：                    住    所：

邮政编码：         		      邮政编码：

电    话：                    电    话：

传    真:                     传    真:

开户银行：

银行帐号：

签署日期：201年  月  日      签署日期: 201年  月  日