合同编号：

施

工

合

同

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

- 工程概况

1. 1工程名称：

1. 2工程地点：

1. 3工程范围：双方确认（见附件图纸、项目清单、材质要求等）施工内容。

1. 4工程方式：根据项目清单结合甲方实际要求执行。

1. 5工    期：2016年2月17日开工，7天内完成天花以上安装工程

1. 6开工及竣工日期：双方约定时间   年  月  日至   年  月  日

1. 7合同价款为：       万元整，人民币大写：          。110,8000元（大写：人民币壹佰壹拾零捌仟元整

- 甲方工作

2. 1确认设计、施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场签字交底，清除影响施工的障碍物。

2. 2工程地点：向乙方提供施工所需的水、电、电梯等设备，并说明使用注意事项，协助提供办理施工所涉及的各种申请、批件、报建等相关资料。

2. 3指派           为甲方驻工地代表，负责合同履行，并对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、项目工程的增减确认手续和其它事宜。

2. 4协调有关部门做好现场保卫、消防等安全工作。

- 乙方工作

3. 1 根据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定；配合支持甲方进行申报工作，需要施工方提供的资质、文件、材料说明等程序性文件，乙方必须无条件的给予甲方配合，任何造成甲方的工期延误，申报影响，乙方要承担相应责任。

3. 2指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

3. 3 严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规定。

3. 4积极配合甲方开展正常工作。配合甲方委托的工程代表开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程验收，配合竣工验收，编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

3. 5严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定，施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3. 6向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本，根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。甲乙双方达成一致后，在施工项目必须按图、报价清单列项施工，如有改动，经甲乙两方须协商一致。

3. 7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 关于工程变更、延期、质量及验收的约定

4. 1本工程以施工图纸、工程量清单、施工说明、设计变更、消防安全规范和国家制订的有关施工有验收规范为质量评定验收标准。

4. 2工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。

4. 3对工程量变化和设计变更、不可抗力以及甲方同意工期顺延的其他情况，造成竣工日期延误，工期可相应顺延。

4. 4甲、乙方双方应及时办理后续被屏蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方未及时提出验收，甲方可提出补验收，造成的相关损失、费用由乙方承担;乙方提出验收，甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4. 5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4. 6由于乙方原因造成质量事故、人身施工安全等其它，其返工费等一切费用由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

4. 7水电、瓷片、天花板、钢结构等后续被屏蔽工程完工后，须甲方确认，方可进行下一步施工。

4. 8工程竣工，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收、并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

4. 9在完成综合验收后，乙方无条件给予支持配合，包含全套的设备说明书、材料检测报告、全套竣工图纸等其他甲方要求的验收资料。

- 关于工程价款及结算的约定

5. 1双方商定本合同价款为执行项目施工的包干合同款，实际按照工程的增加及减少的工程量，原则上不在产生费用。确定非本清单和施工图纸中内容施工项目，双方签字认可为增加或减少结算依据。甲方委托乙方按照程序办理的报建产生相关行政费用（包含窗口收费、合理交通费用等其他乙方认可的费用），甲方将给予认可办理结算。

5. 2本合同生效后，按以下付款办法执行：

5.2．1合同签订后 7日内，甲方向乙方支付合同金额的30%，金额小写为         元

金额大写人民币；          （收到预付款之日起计算工期）。

5.2．3工程完工竣工验收后7日内，甲方向乙方支付到合同总金额的95%，金额小写为：元 ,金额大写：壹拾捌万伍仟柒佰元整。

5.2．5如有变更变量增减工程，具体金额按照实际工程签字另补充结算协议为准。

- 关于材料供应的约定

6.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求和实施清单的合格产品，并应按时供应到现场。

- 有关安全生产和防火的约定

7. 1甲方提供的施工图纸或施工要求说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7. 2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7. 3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

- 工程保修

8. 1工程保修期为2年。保修期自竣工验收签字之日计，在保修期内因施工质量问题而造成的返修，其费用由施工单位负责。

8. 2质保期内非人为原因损坏，失效或已达到报废标准的除无偿更换外，对更换上的材料继续1年的质量保修期。

8. 3保修期内，收到建设单位通知后4个小时内履行保修义务。

- 奖励和违约责任

9. 1一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。

9. 2 一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知他方，并承担因合同解除而造成的损失。

9. 3 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之二的违约金，因甲方质造成工程时间延误的，由甲方负全部责任。

9. 4甲方违反本协议不按时支付工程款，每延误一日，甲方按合同应付金额的千分之二向乙方支付违约金，并承担因此造成的工期延误责任。

- 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成的有起诉方依法向工程施工所在地的人民法院起诉。

- 附则

11.1本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力;本合同自双方代表签字盖章后生效，履行完成后自动终止。

11.2附件（1）工程量清单及报价表、最终成交价格按照合同约定的价格体系执行（2）图纸

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

电话：                                       电话：

年   月   日                        年   月  日